(Timbre da Empresa)

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**Razão Social:**

**CNPJ:**

**Endereço:**

**Telefone:**

**E-mail:**

**Objeto:** **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA REGULARIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COM ÁREA TOTAL DE 11.911,20M², LOCALIZADO NA RUA DA GLÓRIA, S/N, NO CENTRO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ/SP.**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Consultoria técnica para regularização do Cemitério Municipal, com área total de 11.911,20m², localizado na Rua da Glória, s/n, no centro de São Bento do Sapucaí/SP. A empresa contratada deverá prestar assessoria aos órgãos da Administração Pública Municipal para:

**Etapa 1 – prazo 30 (trinta) dias**

* Estudo e diagnóstico das situações e condições de agentes físicos, químicos e biológicos encontradas no Cemitério Municipal;
* Estudo e diagnóstico das situações fáticas existentes com repercussão jurídica com a apresentação de soluções;
* Estudo e diagnóstico de viabilidade econômica, financeira, jurídica e ambiental, incluindo avaliação de potenciais riscos, de ampliação do Cemitério Municipal para áreas limítrofes, localizadas perpendicularmente à Rua Presidente Castelo Branco devidamente delimitada pela Prefeitura Municipal, apostas em levantamento planialtimétrico realizado pelo ente político;
* Estudo e diagnóstico de soluções paliativas para novos sepultamentos.

**Etapa 2 – 15 (quinze) dias**

* Assessoria especializada para criação de normas e procedimentos específicos acerca da gestão, uso e manutenção do Cemitério Municipal, com definição das obrigações dos possuidores e do ente político, com entrega de minutas-modelos de atos normativos.

**Etapa 3 – 45 (quarenta e cinco) dias**

* Elaboração de minuta-modelo de edital com cronograma de prazos para manifestação e apoio técnico para realização de Chamamentos Públicos com, minimamente, os seguintes objetivos: a) cadastro e atualização dos possuidores dos jazigos existentes no Cemitério Municipal; b) reiteração do Chamamento para os possuidores inertes para manutenção dos jazigos identificados; c) identificação dos possíveis possuidores dos jazigos considerados manifestamente abandonados com a emissão de relatório fotográfico e coordenadas;
* Apresentação de soluções jurídicas e ambientais para a inércia dos possuidores incidentes no item c) do tópico anterior;
* Apresentação de soluções jurídicas e ambientais para o Auto de Infração nº XXXXX da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em anexo;
* Apresentação de estudo para iluminação, drenagem, revitalização paisagística, incluindo arruamento, meio fio e acessibilidade, a ser entregue em forma de projeto básico;
* Entrega de relatório conclusivo aglutinando todas as etapas a ser encaminhado para o Ministério Público Estadual, sem prejuízo da entrega de relatórios correspondentes a cada etapa concluída anteriormente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VALOR ETAPA 1** | **VALOR ETAPA 2** | **VALOR ETAPA 3** | **VALOR TOTAL** |
| R$ | R$ | R$ | R$ |

**Validade da Proposta:** 60 dias.

**Forma de Pagamento:** Em 03 parcelas sucessivas consoante ao ateste do cumprimento de cada etapa estabelecida no cronograma. O pagamento ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a conclusão dos serviços de cada etapa, após declaração da autoridade competente, mediante apresentação de Nota Fiscal.

**NOME DO REPRESENTANTE**

**Cargo na empresa**

**CPF:**